附件

金华市企业投资项目“标准地”全过程管理操作流程图

完成产业平台区域评估

“标准地”出让前期准备

标准（指标）设置

地块标准化

经信部门：明确能耗指标、经济指标

规划部门：明确规划指标要求

招商部门：明确经济技术指标

做地主体：通市政道路、雨水、污水、自来水、电力、通讯、有线电视等

做地主体：

场地平整、围墙搭建

做地主体：施工变压器安装

科技部门：明确R&D指标

环保部门：明确环境准入标准

国土资源部门：编制出让方案

做地主体：视情开展地块地质勘察

做地主体：地价评估

联审

“标准地”放入推介平台，开展土地招商

“标准地”“招拍挂”公告

“标准地”摘牌

签订“标准地”投资建设协议

签订成交确认书

签订土地出让合同、缴清出让金

办理国有建设用地使用权首次登记

根据自愿原则，申请承诺制、代办制，办理企业投资项目审批，项目实施

项目竣工后，提出竣工验收申请

做地主体或国土资源部门牵头组织相关部门对规划指标、固定资产投资、开竣工时间等指标进行复核，对项目进行竣工验收

复验不合格

限期整改

复验合格

企业申请国有建设用地使用权和房屋所有权首次登记

企业初始运行期满后30天内，提出达产复核申请

做地主体牵头组织相关部门对亩均税收、能耗、环境、R&D等指标进行达产复核，出具复核意见

达产复核不合格

限期整改

达产复核合格

项目正常运行后，由经信部门牵头纳入“亩均论英雄”综合评价管理